|  |  | План мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новосклюихинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края | Утвержден: Постановлением Администрации Новосклюихинского сельсовета Рубцовского района Алтайского края От 31.03.2016 №7 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Размещение объекта | Параметры объекта | мероприятия | 2016 г. Тыс. руб. | 2017 г Тыс. руб. | 2018 г. Тыс. руб. | 2019 г Тыс. руб. | 2020 г. Тыс. руб. | ВСЕГО Тыс. руб. | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | С.Новосклюиха | 50 мест | Разработка проектной документации | - | - | - | 300 | 500 | 800 | Местный бюджет |
| 1.2 | Развитие сельского спорта, приобретение спортивного инвентаря и оборудования | С. Новосклюиха П. Калиновка П. Потеряевка |  | покупка | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 57 | Местный бюджет |
| 1.3 | Текущий ремонт ФАПов | С. Новосклюиха П. Калиновка П. Потеряевка | 200 мест 50 мест 20 мест | Текущий ремонт | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 400 | Местный бюджет |
| 1.4 | Жилые дома | С. Новосклюиха П. Калиновка П. Потеряевка |  | Новое строительство | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 3500 | Внебюджетные |
| 1.5 | Реконструкция дороги к с. Новосклюиха ( н 3919) |  | 4 км | реконструкция | 5000 | 10000 | 5000 |  |  | 20000 | Краевой бюджет |
| 1.6 | Текущий ремонт сетей водопровода | С. Новосклюиха П. Потеряевка | 9,2 км 3,2 км | Текущий ремонт | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 700 | Местный бюджет |
| 1.7 | Подключение к сетям питьевого водоснабжения г.Рубцовска с. Новосклюиха | С. Новосклюиха П. Калиновка |  | Разработка проектной документации, строительство | _ | 600 | 1000 | 5000 | 10000 | 16600 | Краевой бюджет |
| 1.8 | Текущий ремонт пирсов для забора воды при пожарах | С. Новосклюиха П.Калиновка П. Потеряевка |  | Текущий ремонт | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 40 | Местный бюджет |
| 1.9 | Текущий ремонт сетей теплоснабжения, котельных | С. Новосклюиха П. Потеряевка |  | Текущий ремонт | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 450 | Местный бюджет |
| 2.0 | Осуществление мероприятий по ганизации полигона ТБО | С. Новосклюиха П. Калиновка П. Потеряевка | 0,2 га 0,2 га 0,2 га | Оборудование и оформление документов | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 400 | Местный бюджет |
| 2.1 | Кладбища | С. Новосклюиха П. Калиновка П. Потеряевка | 0,3 га 0,5 га 0,2 га | Расширение кладбищ | 10 | 20 | 50 | 50 | 50 | 180 | Местный бюджет |