Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Рубцовском   районе  в 2024 году

| № п\п | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта тыс. рублей | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. | План финансирования в 2020 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предусмотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |  |  |  |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения производительности до 1,5 млн.т руды в год» | - | 2020-2024 | - | - | - | - | - | работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации | 1,5 млн.т. руды в год |  |
| 2 | Строительство полигона промышленных отходов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» | 25000 | 2017-2024 | 25000 | - | - | - | - | Ведутся работы по оценке воздействия на окружающую среду в рамках Государственной экологической экспертизы проектной документации | Захоронение промышленных отходов-4-5 классов опасности 34550 м3/год (65645 т/год) | Проект дважды не прошел экспертизу |